| Администрация Гагинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |
| 17.01.2025 |  | № | 38 |

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Развитие  транспортного обслуживания  населения  Гагинского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026гг».

В соответствие постановлением Администрации Гагинского муниципального округа Нижегородской области от 16 февраля 2023 года № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гагинского муниципального округа Нижегородской области и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ Гагинского муниципального округа Нижегородской области» (изм.  от  04.12.2023 №1608), в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания  населения Гагинского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026гг» в 2025 году, Администрация Гагинского муниципального округа    п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения Гагинского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026гг» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волкову Е.Е.

Глава местного самоуправления                                                        П.И. Кондаков

Приложение №1

к Постановлению администрации

Гагинского муниципального округа

от_____________ № ______

План реализации муниципальной программы

«Развитие  транспортного обслуживания населения  Гагинского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026гг» на 2025 год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование 2025 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения Гагинского муниципального округа Нижегородской области». |  | Январь 2025г | декабрь.2025 |  |  |  | 11000 |  |
| Подпрограмма1 Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения Гагинского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел экономики и прогнозирования администрация Гагинского муниципального округа | январь 2025г. | декабрь 2025г. | Сохранение количества маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки |  |  | 11000 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Отдел экономики и прогнозирования администрация Гагинского муниципального округа | январь 2025г. | декабрь 2025г |  |  |  | 0 |  |
| 1.2. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Отдел экономики и прогнозирования администрация Гагинского муниципального округа | январь 2025г | декабрь 2025г | Сохранение количества маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки |  |  | 11000 |  |
| 1.3. Повышение качества транспортного обслуживания населения округа | Отдел экономики и прогнозирования администрация Гагинского муниципального округа | январь 2025г | декабрь 2025г |  |  |  | 0 |  |
| 1.4. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отдел экономики и прогнозирования администрация Гагинского муниципального округа | январь 2025г | декабрь 2025г |  |  |  | 0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 11000 |  |